|  |  |
| --- | --- |
| **Cronograma** | |
| 25/11/2019 | Toda a equipe foi para a reunião com o cliente para levantarmos os requisitos para o desenvolvimento software, demoramos 40 minutos de reunião. |
| 26/11/2019 | Neste dia a colaboradora Lorraine realizou a montagem do diagrama de caso de uso, demorou-se uma hora. |
| 27/11/2019 | Toda a equipe se reuniu novamente com o cliente para mostrarmos uma prototipação de interação com o sistema e fizemos as alterações que o cliente requisitou, demoramos 50 minutos. |
| 28/11/2019  Ate  05/12/2019 | As colaboradoras Debora e Amanda fizeram toda a documentação do software de acordo com a elicitação levantada juntamente com o cliente e o diagrama de caso de uso. |
| 06/12/2019 | A colaboradora Lorraine realizou a montagem das telas para colocar no documento juntamente com a documentação das telas, demorou-se 7 horas. |
| 07/12/2019 | A colaboradora Lorraine fez a prototipação das telas mesclando ao bando de dados, demorou-se 10 horas. |